2020年度道县工业园管理委员会

绩效评价报告

- 基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

（1）彻执行党的路线、方针和政策、落实国家有关部门和省、市、县政府对发展高新区经济的有关决定。

（2）据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定适合高新区特点的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

（3）负责高新区人事、劳动和社会保障协调工作。

（4）负责制定高新区产业发展规划和招商工作。

（5）根据国家有关法律、法规和县政府的投权、对区域范内的土地实行统一规划，保证土地资源的合理开发利用，并负责组织实施高新区的征地拆迁安置补偿和高新区内公共基础设施的配套、建设和管理及资工作;负责高新区内政府资产(厂房和公租房)的运营管理。

（6）负责高新区环境保护、应急管理和综合管理工作。

2．机构设置

工业园共设置11个科室：综合办公室、招商办、工程建设办、企业服务办、人力资源办.党建办、安监站、财务室.工会.监察室.扶贫办。

3．人员情况

2020年人员编制42人，2020年实有人数为50人，其中在编人员36人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

1.整体支出绩效目标。

（1）、强化园区规划。根据园区发展、建设规划和产业政策。

（2）、加强招商引资。在思想观念上实现新突破。坚决打消等、靠、要的思想，广开思路，多措并举，积极上门与企业及相关部门联系，强化以商招商，挖掘招商信息;同时增强敏锐感和辨别力，提高招商成功率。引进2家以上高新技术企业进入园区并启动建设。

（3）、注重优质服务，构建高效平台。进一步加大全程代办的力度，对新入园企业安排一名部室负责人为其专门进行服务，做到提前想到，提前告之，放下架子、全力服务，真正做到一站式、保姆式服务。

（4）、做好指导监管。安全生产、环境保护强化企业主体责任，同时对单位所有工作人员实行“一岗双责”。

2.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

一是园区土地征收及青苗补偿项目绩效目标为完成园区新增项目用地的土地征收和青苗补偿。

二是产业项目建设扶持及引导项目绩效目标为完成园区50家企业建设扶持及引导资金的支付。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出46.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出380.02万元，占82.12%；社会保障和就业支出24.68万元，占5.33%；卫生健康支出11.12万元，占2.4%；农林水支出46.98万元，占10.15%。

- 项目支出情况

本单位2020年度无一般公共项目支出。

- 政府性基金预算支出情况

本单位2020年度政府性基金预算支出合计8349.59万元，其中园区土地征收及青苗补偿项目支出884万元；产业项目建设扶持及引导项目7465万元。

- 国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无涉及国有资本经营的预算支出。

- 社会保险基金预算支出情况

本单位2020年度无涉及社会保险基金预算支出。

- 部门整体支出绩效情况

2020年，园区主要经济指标稳中有增。规模工业总产值预计可达153亿元以上，预计同比增长9.1%;固定资产投资预计完成47.5亿元，同比增长20%;规模以上企业税收预计可达2.3亿元以上，同比增长5.17%；新增入统规模工业企业15家，高新技术企业8家，新增入园5000万以上工业项目21个，新增5000万以上工业项目竣工投产数14个，引进项目30个，合同引进资金23.05亿元。

1.基础设施条件不断提高

污水处理厂已基本完成主体设施和纳污管网建设，设备正在安装调试中，预计12月上旬组网试运行。110KV绍基变电站已完成基础设施和输入、输出电线路建设，具备供电条件，随时可并网供电。文体公园已完成主体馆建设，初步具备接纳能力，配套设施正在建设中，预计2021年6月底前全部交付使用。全面启动断头路建设，除涉及拆迁的路段外，预计富园一路、富园二路、富园四路、富园五路、张家界路、烟草屋路、庙堂路、生物科技路年底前都可以拉通。征地拆迁进展顺利，135升级版标准厂房项目479亩土地已完成征收，路网建设项目已完成约120亩土地征收，氨基酸项目已签订约200亩土地征收协议；所有项目拆迁工作涉及拆迁约100户，已完成入户评估，待拆迁补偿金到位后可启动正式拆迁。建成标准厂房建设约14万平方米，在建标准化厂房约34万平方米。目前园区综合配套设施完善，基本实现产城融合目标。

- 重点项目建设有序推进

一是在建市重点项目8个（市科工局考核），预计总投资36.1亿元，今年计划投资17.1亿元，至今已完成投资16.3亿元。和普高科技产业园、源浩、讯溢、德勤等企业都已顺利投产。二是园区相关在建县重点项目42个，预计总投资65亿元，今年计划投资35.6亿元，涉及土地约900亩，至今已完成投资22.3亿元。源浩、讯溢、德勤、道旗、道睿、富明、绍基变电站等项目都已顺利投产。

3.招商引资工作成效显著

2020年促成30个招商引资项目签约落户园区，12个意向明确项目待签约落户园区。

七、存在的问题及原因分析

2020年项目支出大于年初预算数，主要原因是部分项目支出在年初的时候无法合理地预计。

- 下一步改进措施

（一）加强财务人员业务知识学习及培训。定期参与财政局组织的培训会，提高业务水平，确保财务日常工作的正常运行。

（二）细化和运用内部控制管理办法。根据内部控制制度，对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理实际运行所面临的问题，落实细化和规范制度，确保支出的可控化、合法化和效应化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果为89分。按财政局有关规定在政府网站公开。

道县工业园管理委员会

2021年6月18日