2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

我局是道县人民政府的正科级工作部门。局机关内设办公室、政工股、财务股、公用事业管理股、法规股、数字城管室、行政审批股、项目建设股、渣土管理股等九个机构, 下辖道县城市管理执法大队、道县自来水公司、道县城市环境卫生和园林绿化事务中心、道县市政设施管理站、道县路灯管理所及道县燃气管理站等六个事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出496.55万元，其中：人员经费416.29万元，占基本支出的83.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助。公用经费80.27万元，占基本支出的16.17%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

1、及时维修城市破损市政项目，做到群众利益无小事，仅人行道板就更换了4600㎡。四是全力做好拆违控违工作，以“刮骨疗毒”的勇气，全力推进拆违控违工作，全年共拆除各类违章建筑516座，约30000㎡，起到处置一个，震慑一片的效果。

2、一是全力推进寿雁、祥霖铺两个污水处理厂建设，祥霖铺提前10天、寿雁提前80余天完成省市下达的任务。二是努力完成城乡一体化项目建设，确保年底验收过关。三是奋力推进管道燃气项目建设，确保11月底通气。四是新建五个文体公园，方便群众休闲健身，不断提升市民的幸福指数。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入968.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出968.46万元，其中基本支出0.0万元，项目支出968.46万元；年末结转和结余0.0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

1、疫情防控方面。局党组高度重视疫情防控工作，迅速按照中央、省、市、县委的要求和部署，多方筹资、多措并举，并锁定重点路段、重点部位，及时消毒、清扫、转运、填埋，确保全县大局稳定，打赢了新冠疫情防控战。一是迅速召开会议传达上级指示精神，发放宣传资料；排查摸底湖北重点疫区回乡及湖北籍來道人员和与之接触人员；二是领导班子带队每天用84消毒液对城区环境基础设施、运输车辆以及垃圾中转站、重点路段、重点部位进行全面消毒；三是用生石灰对垃圾填埋场进行全面消毒；四是城管执法大队对农贸市场等市场和市场周边秩序进行整治，并对市场周边活禽交易进行监管；五是多方法、多渠道筹措资金，购买防疫物资（一次性医用口罩、酒精、84消毒液、生石灰、防护服、KN95口罩、体温枪、废弃口罩垃圾收集桶、废弃口罩专用运输车等），确保防疫物资不断档；六是抽调18名工作人员对广场、公园等人口相对密集的地方进行联防联控，同时又另外抽调18名工作人员联点包村39天开展疫情监测防控，确保疫情防控和业务工作两不误；七是根据县委县政府和道县新冠肺炎疫情防控领导小组办公室的安排和部署，又备足了1——2个月的口罩、酒精、84消毒液、体温枪、防护服等疫情防控物资，做好疫情防控的坚实物资基础。

2、市容管理方面。以绿水青山就是金山银山为工作目标，以污染防治攻坚战为总抓手。我们完成了市容大整治、顽瘴痼疾大治理、户外广告大排查、校园周边环境大整顿，在城区范围内，依法依规禁止燃放烟花爆竹，成效非常明显，群众非常满意。

3、环境卫生方面。在保持干净、整洁、美观的基础上，我们自我加压，一是投资6800余万元购买环卫设施（垃圾桶、垃圾箱20000余个，机械设备60多套，标准垃圾中转站8座，垃圾收集亭4151个）；二是全力推进餐厨垃圾分类收集、分类转运、分类处理；三是投资3000多万元对垃圾填埋场进行全方位整改，完成省市下达的整改销号任务。

4、公共事业方面。一是以点燃城区夜景为主旋律，及时更换损坏路灯1500盏，安装新路灯3600余盏。二是保障市民供气安全，打击违规经营液化气和非法涨价行为。三是及时维修城市破损市政项目，做到群众利益无小事，仅人行道板就更换了4600㎡。四是全力做好拆违控违工作，以“刮骨疗毒”的勇气，全力推进拆违控违工作，全年共拆除各类违章建筑516座，约30000㎡，起到处置一个，震慑一片的效果。

5、城镇提质方面。一是全力推进寿雁、祥霖铺两个污水处理厂建设，祥霖铺提前10天、寿雁提前80余天完成省市下达的任务。二是努力完成城乡一体化项目建设，确保年底验收过关。三是奋力推进管道燃气项目建设，确保11月底通气。四是新建五个文体公园，方便群众休闲健身，不断提升市民的幸福指数。

6、数字城管方面。投资近百万元完成综合性数字城管平台建设，并完成与省厅联网，共受理各类问题来源案件1792件，协助公安机关破获各类违法案件26起，深获受害群众的好评。

七、存在的问题及原因分析

1、城乡环卫一体化建设因项目公司资金到位比较滞后，甚至不到位，致使项目建设速度相对滞后。

2、市政硬件设施短板突出。主要表现在道路损毁、人行道破损、重车上人行道等问题比较突出，加之市政维修资金严重不足。

3、城区逐年扩大，执法队伍力量薄弱，经费紧张，设施设备配置不到位，影响规范执法。

4、城区供水保障困难。由于人口聚集，工艺老化，管网渗漏严重，三水厂还未建成投产，目前我县城区供水有一定的困难。

八、下一步改进措施

1、加强市容管理监查。在巩固治理成果的基础上，继续保持和加强市容管理和执法力度，确保市容市貌治理效果更加富有成效。

2、巩固环境卫生成果。在抓好城乡环卫一体化建设的基础上，督促桑德公司保障资金充足，加快工作进度，按时按质按量完成乡镇垃圾中转站扫尾工作，并做好餐厨垃圾分类收集和处置管理，确保县城美、环境优。

3、加强公共事业建设。在亮起来的基础上，及时清理各类违规广告，及时维护市政设施，加大供水供气的保障力度，确保县城美起来。

4、推进城镇提质工作。在做好垃圾分类的基础上，完善分类转运，分类处理，强力推进永州南部垃圾焚烧发电项目建设进度，确保在规定时间内完成建设任务。

5、强推拆违控违工作。在控制新增的基础上，强推拆除存量违章建筑，以“零容忍”的态度，以“刀刃向内”的决心，严管重罚，遏制违规违建事件在萌芽状态。

6、提升数字城管品质。进一步完善数字城管平台建设，更新流程和数据的处置，在今后的城市管理中发挥更大的作用。

7、坚决完成雨污分流。明年不折不扣的完成县内重点破损管网的修复，在提高进水浓度的基础上完成雨污分流工作。

8、全力抓好垃圾发电。按照合同要求，倒排工期，我们对标对表全力抓好永州南部垃圾焚烧发电厂建设的协调工作，确保如期完工。

9、全力做好“十四五”规划编制后续工作 。