# 道县仙子脚镇人民政府2020年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

我单位项目支出总数215.8万元，其中：综合服务平台建设支出14.44万元，空心房拆除78.56万元，农村公益事业财政奖补项目43万元，原石山脚化工厂污染处置经费10万元，乡镇党校办学经费10万元，新型冠状病毒防治经费10万元，危房改造经费15万元，扶贫工作经费2万元，大伟村普惠金融资金3万元，安全小镇建设资金29.8万元。

二、项目实施及管理情况

2020年，项目资金215.8万元，做到专款专用、跟踪服务。在保证项目工程质量的同时及时拨付项目款，对于项目工程做到完工一个，验收一个，拨付一个。对于在建工程秉持节约原则，做到统筹兼顾不铺张浪费。对项目完工后进度实时验收，终身追责制，确保工程质量。及时上报汇总，保证了全年项目稳序进行。

三、项目绩效自评结论

2020年项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，产生了良好的社会效益，达到预期效果。

四、项目绩效开展情况

1、仙子脚镇农村综合服务平台建设，建设党员活动中心、村“两委”活动室、村民会议室、档案室、智慧党建工作室、建设便民服务大厅、文化娱乐室、图书阅览室、室外活动广场和公开栏。促进社会主义新农村及和谐社会建设而建设的科学服务性，便利村民办事，提高村民的体验感与服务感。

2、空心房拆除以拆旧建新为主要方式,以严格规划管控为主要手段,以实现集约化利用土地为主要目标,大力推进"空心村”改造,今年完成“空心村”破旧房拆迁2800多座, 共15.2万平方米，拆除旱厕1200多个，使农村面貌焕然一新,人居环境明显改善。

3、公益性事业财政奖补项目做到了事前、事中、事后监督，确保按时、按质、按量完成任务。主要是村级亮化、村内道路维修、机耕道及水渠维修工程，农村面貌及基础设施建设得到了改善，水利灌溉条件得到了改进，大大提高了群众的满意度。

4、危房改造工作稳步推进，全年共进行改造了危房15座，解决了贫困户、低保户、困难户的住房难题。同时，乡镇加强了党校办学，巩固了党的执政基础，获得了广大人民群众的好评。

5、加强安全示范小镇建设，提高了全镇人民安全生产素质。全共查处了生产安全隐患23起，及时处理了安全隐患23起，及时宣传农用车载客的隐患和安全出行的知识，提高农民安全意识，把安全隐患化解在萌芽阶段。及时，原石山脚化工厂遗留下化学遗留物，保证人民群众的生命财产安全。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验总结

1、农村综合服务平台建设应量力而行原则。应结合村里的经济状况、人口基础、地形地貌、风土人情等因素，科学配备平台功能及建设规模，运用系统思维，高位统筹谋划，不大拆大建、不强迫命令、不重复建设、不贪大求洋。

2、空心房的存在,不仅造成农村土地的严重浪费,影响农村环境卫生和群众生活质量, 矛盾纠纷、阻碍农村发展的不利因素。空心房治理也是是一项利国利民的大事好事，但这也涉及到群众的直接利益，是一项政策性、群众性很强的工作，也是最容易引发各种问题的矛盾焦点。因此，必须始终把维护最广大人民群众的根本利益作为工作的出发点和归宿，用发展的办法解决问题，将空心房拆除工作推向法制化、规范化的轨道。

3、大多数农民安全生产和安全出行有所加强 ，认识有所提高。理解安全至上、生命至上的道理。农村贫困户、低保户、困难户的住房条件有所改善，村容村貌得到改观。

（二）存在问题

1、农村综合服务平台建设业务发展不均衡，部分农村综合服务站功能难以发挥。同时有的合并村的农村闲置在村，白白浪费国家资源。有的村经费势力差，农村综合服务平台建设滞后。

2、村空心房整治取得了一定的成效，但仍面临着整治任务重、整治难度大、整治效果有待提升等以期为顺利完成农村空心房整治任务。一是很多农民群众对基本国情认识不够，法律意识不够强，对农村土地后备资源严重不是设不到设有稳想，不清楚节约土地的需要，不了解新农村建设的目标要求。导致了农村空心房现象大量存在。二是外出务工人员增加，文化程度相对较低，务工技能较差，也使得大量房屋空缺。

3、对于危房改造识别不准，有的贫困户真的危房没有得到改造，而个别的关系户得到政策。由于国家政策资金不充足，不能大量的满足危房们的需要，而对干部产生矛盾。

4、人民对安全生产认识不够，搭载农用车出行的人还不少，对安全生产理解不到位，认为干部的为难他们，见干部上门宣传只是应付了事，不把它放在心上。

（三）意见或建议

多进行宣传政策，也完善相关政策，确保群众的利益，采取多项措施，解决群众的后顾之忧，拓宽就业渠道，增加群众的就业机会必须切实解决好他们的社会保障和就业问题。

道县仙子脚镇人民政府

2021年6月25日